合肥市第八中学

竞争性谈判文件

项目名称: 合肥市第八中学国际部办公室软装工程（二次）

项目编号：2018HFBZCGZW001-2

二〇一八年一月

一、谈判前须知

尊敬的竞标单位：

根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，合肥市第八中学拟就“合肥市第八中学国际部办公室软装工程（二次）”以竞争性谈判的方式进行采购。

| 谈判前须知附表 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 |
| 1 | 项目名称：合肥市第八中学国际部办公室软装工程(二次) 项目性质：工程类 项目编号：2018HFBZCGZW001-2 预算价：人民币100,000元，投标报价包含施工过程中所需一切费用及税费，定标后不再做任何增补，投标人投标价超过预算价，投标无效。 |
| 2 | 采购机构：合肥市第八中学总务处 地址：合肥市蜀山区习友路1688号 |
| 3 | 投标文件递交和报名地点： 合肥市第八中学总务处 投标（报名）截止时间： 北京时间2018年1月12日 至2018年1月15日 （上午8：30-11:30 下午2：30-5:00不含节假日）逾期递交的竞标文件或不符合规定的谈判文件恕不接受。 谈判时间和地点：北京时间2018年1月16日上午：9：00 合肥八中新校区行政楼八楼 投标文件接收人（报名）：蒋克珍 电话/传真：6368 8981 |
| 4 | 现场踏勘要求：投标人必须自行对项目现场及周围环境进行踏勘，并在踏勘登记表上登记。 现场踏勘联系人：蒋克珍 联系电话：6368 8981 |
| 5 | 联合体投标：□允许 þ不允许 |
| 6 | 工程内容：项目清单中规定的内容（清单中工程量供参考、以实际踏勘为准） |
| 7 | 工程地点：合肥市第八中学国际部 |
| 8 | 工期：甲方通知后 20日历天；质量要求：合格。 |
| 9 | 付款方式：合同签订后10个工作日内凭票支付中标价的50%，工程完工经验收合格凭票支付至中标价70%，经第三方审计后，按审计金额，支付至95%，余款做为质保金，质保期满无质量问题一次性退还。 |
| 10 | 谈判评定方法：有效最低价中标 |
| 11 | 竞标文件份数：正本壹份，副本贰份（正副本叙述有差异时以正本为准），密封提交。 |
| 12 | 备注：投标人自行踏勘现场，投标人投标时应充分考虑装潢施工项目可能调整及其它等风险因素、结合工程现场踏勘情况，综合报价。 |

二、招标需求

一、招标范围：合肥市第八中学国际部办公室软装工程招标（二次）

二、项目内容：墙面彩绘、墙纸、地板换新、台灯新增等；

三、报价说明：

工程计费依据（2000）《全国统一建筑工程基础定额安徽省综合估价表合肥地区综合价格》（第二版）、（1999）《全国统一建筑工程基础定额安徽省装饰工程综合估价表合肥地区价目表》（第二版）及（2004年）《合肥地区补充价目表》，（2000年）《全国统一安装工程预算定额安徽省估价表》执行，人工费调整及取费标准执行现行有关标准。

四、其他相关要求

- 工期要求：30日历天；

- 质量要求：按小型安装改造及零星维修工程质量验收规范执行，工程质保一年、质保金按工程款的百分之五执行；

- 工程结算和价款支付：合同签订后10个工作日内凭票支付中标价的50%，工程完工经验收合格凭票支付至中标价70%，经第三方审计后，按审计金额，支付至95%，余款做为质保金，质保期满无质量问题一次性退还；

- 工程材料的采购与价格确定：（1）本工程使用材料参考施工期当月《合肥地区建筑工程材料市场价格信息》，由招标人确定；(2)所有材料必须为国家标准、行业标准内的优质品。因设计、使用、特殊要求及信息价中缺项的材料，由中标人经市场调查后将材料价格、品牌、规格报招标人确定后方可组织订货，价格以招标人确定的价格为准；

三、投标单位资格

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 经营范围中应包含“室内外软装饰设计及施工”内容；

四、投标单位必须提交的投标文件内容

- 法人代表授权书（格式见附件）；

- 经年检有效的三证合一法人证书、企业资质证书、企业安全生产许可证 (复印件加盖公章, 开标时须携带原件备查)；

- 竞争性谈判竞标函（见附件）；

- 近三年内没有不良记录和生产责任事故证明材料；

- 近三年内工程业绩（以合同复印件形式反映）

- 报价书：包括工程量清单报价及主要材料价格（彩绘油漆、地板、灯具等主要材料须注明规格和品牌），其他各项取费项目由投标人自报，漏项自负，并根据附件三填写报价书封面；

- 承诺书：包含对所施工工程的质量保证、工期期限、维修措施、安全措施、成品保护措施和服务体系等的承诺保证以及给予招标单位的优惠条件，自合同签订到整项工程施工结束所需用时间等；

以上材料均要求加盖公司公章。

五、评审方法及标准

- 本次谈判活动将采用有效最低价的方法评审：即中标人的投标标书应当同时满足招标文件所规定的资格审查条件和具体的的评审要求，且投标价格应为最低；

- 谈判过程中，如果谈判小组一致认定投标人报价不合理的，谈判小组可以认定其投标无效；

六、投标人须知

- 投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。包括本次谈判文件的全部内容及工程的材料、人工、成本、利润、税金、开办费、技术施工措施费、机械进出场费、风险费、材料调差、政策性文件规定费用等所有费用、安全文明施工、道路跟踪清洁、二次搬运、投标方报价要包含解决此问题所采取的一切费用；

- 投标人应自行对现场和周围环境进行勘察，投标人应对不清楚或疑问之处书面提出答疑，并要求业主单位给予答复，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。业主单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是业主单位现有的能使投标人利用的资料。业主单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人因现场实地踏勘不仔细的，成交后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求；

- 投标人应确保其所提供的谈判资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担；

- 如果谈判小组认为有必要，可要求投标人在规定时间内提交投标文件的补充资料或证明材料；

- 投标人对本函如有不清楚之处，请及时以书面形式与我处联系，我处将尽快予以答复；

- 投标单位在递交投标文件时交纳评标费500元，评标费不退，我处一律不予退还投标人的投标文件；

- 投标文件应字迹清晰、内容齐全、表达准确，不应有涂改。若有修改，修改处应加盖法人印章；

七、废标

出现下列情况之一时，谈判小组有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 报价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 报价人的报价不能确保基本规费缴纳的（如：税金等）；

- 因重大变故，采购任务取消的；

- 谈判小组评审后一致认定应予废标的；

八、合同签订

1.成交人应按采购规定的时间、地点与招标委托单位签订施工合同。双方应按照谈判文件、报价文件及谈判过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交人不得再与招标委托单位签订背离合同实质性内容的其它协议或声明；

2.采购双方必须严格按照谈判文件及承诺签订施工合同，不得擅自变更。合同风险由双方自行承担；

3.合同格式：制式合同。专用条款未明确部分根据谈判文件及谈判内容签订；

九、其它

本谈判文件的最终解释权归合肥市第八中学。

## 附件一：法人代表授权委托书

## 附件二：竞争性谈判投标函

## 附件三：项目报价书

## 附件四：工程量清单

## 附件一：

## 法人代表授权书（原件）

致：合肥市第八中学

本授权书声明：             （投标单位名称）的          （法定代表人姓名）授权          （被授权人的姓名）为我方就“合肥市第八中学国际部办公室软装工程(二次)(项目编号：2018HFBZCGZW001-2)”投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理该项目相关事宜。

特此声明。

法定代表人签字（或盖章）：

职    务：

代理人（被授权人）签字：

职    务：

投标单位名称（公章）：

日期：

附件二：

## 竞争性谈判投标函

致：合肥市第八中学

根据贵方所发“合肥市第八中学国际部办公室软装工程招标(二次)（项目编号：2018HFBZCGZW001-2）”竞争性谈判邀请公告，正式授权下述签字人          （姓名）代表投标人        　         （投标单位全称），提交投标文件叁份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 按谈判文件规定及最终报价承诺完成本工程施工和养护。

- 我们根据谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成合同内容。

- 我们已详细审核全部谈判文件，包括谈判文件附件、参考资料、谈判文件修改书或图纸（如果有的话），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

- 我们同意从投标人须知规定的谈判日期起遵循本投标书，并在投标人须知规定的谈判有效期之前均具有约束力。

- 如果在谈判后规定的谈判有效期内撤回投标，我们的谈判保证金可被贵方没收。

- 同意按贵方要求在谈判现场规定时间内向贵方提供与其投标有关的任何证据或补充资料，否则，我们的投标文件可被贵方拒绝。

- 我方（投标人）对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

- 我们完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

与本投标有关的通讯地址：

电话：                       传真：

投标人代表姓名（签字）（单位公章）：

日期：

附件三：

项目报价书

| 项目名称 | 合肥市第八中学国际部办公室软装工程招标（二次）2018HFBZCGZW001-2 |
| --- | --- |
| 投标单位名称 （盖章）： |  |
| 投标报价 | （大写）： （小写）： |
| 工期 | 接甲方通知后20日历天内完工 |
| 质量要求是否响应招标文件 | （请填写“响应”或者“不响应”） |
| 付款方式是否响应招标文件 | （请填写“响应”或者“不响应”） |
| 其他说明： |  |

法人代表或代理人签字：

日期：

附件四：

工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工程内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 楼梯间 |  |  |  |  |
| - 1 | - 彩绘 | - 1、位置：防火门 2、主材：丙烯颜料 3、人工绘制 | - 供应、安装、调试 | - m² | - 7.00 |
| - 2 | - 照片墙 | - 1、位置：楼梯间墙面 2、名称：实木框架照片墙 3、整体尺寸：1.6*1.5M | - 供应、安装、调试 | - 项 | - 1.00 |
| 3 | 门牌LOGO | 1、位置：走廊墙面 2、材质： 木质板背景，拉丝不锈钢字体 3、尺寸：4*1.5M | 供应、安装、调试 | m² | 6.00 |
| 二 | 办公室 |  |  |  |  |
| - 1 | - 彩绘 | - 1、位置：办公室门 2、主材：丙烯颜料 3、人工绘制 | - 供应、安装、调试 | - m² | - 7.00 |
| - 2 | - 装饰旗 | - 1、位置：办公室墙面 2、主材：将各个校旗（甲方提供）以照片墙的形式重新包装，实木照片框 3、整体尺寸：2*1.5M | - 供应、安装、调试 | - 项 | - 1.00 |
| - 3 | - 装饰画 | - 1、位置：办公室墙面 2、主材：手绘画芯+实木框架 3、整体尺寸：1.5*0.6 | - 供应、安装、调试 | - 项 | - 1.00 |
| - 4 | - 装饰画 | - 1、位置：办公室墙面 2、主材：手绘画芯+实木框架 3、整体尺寸：1.8*0.9 | - 供应、安装、调试 | - 项 | - 1.00 |
| - 5 | - 墙纸 | - 1、位置：办公室墙面 2、主材：进口无纺纸 3、辅材：嘉力丰基膜、糯米胶 | - 供应、安装、调试 | - m² | - 80.00 |
| - 6 | - 地板 | - 1、位置：办公室地面 2、主材：实木多层地板 3、辅材：实木踢脚线、防潮膜、卡条 | - 供应、安装、调试 | - m² | - 50.00 |
| - 7 | - 台灯 | - 1、位置：办公室桌面2、主材：铁艺3、尺寸：底座φ190mm | - 供应、安装、调试 | - 个 | - 5.00 |
| - 8 | - 落地灯 | - 1、位置：办公室地面 2、主材：铁艺+布艺 3、尺寸：底座φ27mm，灯体高度1.6~1.8M | - 供应、安装、调试 | - 个 | - 1.00 |
| - 9 | - 杂志架 | - 1、位置：办公桌旁 2、主材：实木 3、尺寸：60*40*90cm | - 供应、安装、调试 | - 个 | - 2.00 |
| - 10 | - 宣传标志贴 | - 1、位置：办公桌墙面 2、主材：软木板+实木框 3、尺寸：1.2*0.8M | - 供应、安装、调试 | - 块 | - 1.00 |
| - 11 | - 收纳架 | - 1、位置：办公室地面 2、主材：金属+皮质 3、尺寸：成品尺寸 | - 供应、安装、调试 | - 个 | - 2.00 |
| - 12 | - 落地绿植 | - 1、位置：办公室地面 2、主材：散尾葵观叶植物 3、尺寸：高约2M | - 供应、安装、调试 | - 个 | - 2.00 |
| - 13 | - 桌面绿植 | - 1、位置：办公室地面 2、主材：龟背竹观叶植物 3、尺寸：高约40cm | - 供应、安装、调试 | - 个 | - 5.00 |